ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Система управления продажами мероприятий 2026

| Бизнес-заказчик | Руководитель направления продаж мероприятий |
| --- | --- |
| Ответственный | Криводуд Наталья Юрьевна, руководитель отдела продаж |
| Контур | ParkOps / CRM / управленческие дашборды / мотивация |
| Статус | Проект к постановке и оценке разработки |
| Версия | 1.1 от 16 июля 2026 |

Решение должно превратить продажи мероприятий из набора отчетов в ежедневный контур управления: единые цифры, обязательная пайплайн-дисциплина, персональные планы, прогноз выплат и отдельные машины роста B2B и агентского канала.

# 1. Управленческая задача Наталье Криводуд

Возглавить со стороны бизнеса проект пересборки системы управления продажами мероприятий и до 31 августа 2026 года вывести в рабочий режим единый контур планирования, пайплайна, персональных KPI, мотивации и прогноза продаж. Даты являются рекомендуемыми и фиксируются на установочной встрече.

## Цель

Обеспечить руководителю ежедневный ответ на пять вопросов: где мы относительно плана, что реально закроется, где теряем сделки, кто отвечает за отклонение и какое действие требуется сегодня.

Разделить B2C, B2B/корпоративный и агентский каналы по планам, воронкам, маржинальности и ответственным.

Устранить ручные и противоречивые расчеты мотивации; обеспечить прозрачный прогноз выплаты для каждого сотрудника.

Снизить отмены и просроченные сделки через обязательные поля, SLA, контроль возраста этапов и причины потерь.

## Результаты, за которые отвечает Наталья

- Утвержденный словарь показателей, источников и правил расчета.

- Подписанная схема этапов воронки, SLA и регламент ежедневной/еженедельной работы.

- Индивидуальные планы и KPI всех сотрудников, включая вакантные и будущие роли.

- Проверенный на данных мая-июля калькулятор мотивации и прогноз выплат.

- Отдельные планы роста B2B и московской агентской сети.

- Проведенная приемка MVP и запуск регулярных управленческих встреч по данным дашбордов.

| Контрольная точка | Рекомендуемый срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Старт проекта | 20.07.2026 | Назначены владельцы данных и разработки; согласованы определения |
| Диагностика | 24.07.2026 | Разобраны отмены, этапы, источники и расхождения расчетов |
| Фиксация требований | 31.07.2026 | Подписано ТЗ, планы и персональные KPI |
| MVP и сверка | 10.08.2026 | Дашборды и калькулятор проверены на двух закрытых месяцах |
| Пилот | 17.08.2026 | Команда работает по новой воронке; собраны замечания |
| Приемка | 31.08.2026 | Система введена в регулярное управление |

# 2. Исходная управленческая картина

Срез ParkOps на 16 июля 2026 года и файлов мотивации используется как стартовый baseline, а не как окончательная версия планов.

| Показатель | Значение | Управленческий вывод |
| --- | --- | --- |
| План продаж 2026 | 209 млн ₽ | Единый план есть, сегментные планы B2C/B2B не настроены |
| Продано за 2026 | 56 млн ₽ / 358 сделок | Выполнение 27%; прогноз года 97 млн ₽ |
| B2C | 46 млн ₽ / 343 сделки | Основной объем; сегментный план отсутствует |
| Корпоративный канал | 11 млн ₽ / 15 сделок | Высокий средний чек; сегментный план отсутствует |
| Июль 1-16 | 5 398 080 ₽ / 50 продаж | При плане месяца 45 млн ₽ темп недостаточен |
| Взвешенный прогноз июля | 14 млн ₽ | 30,9% плана; до плана требуется 31 млн ₽ |
| Отменено 1-16 июля | 239 сделок / 21 575 130 ₽ | Приоритет №1: декомпозиция причин отмен |
| Конверсия | 12,7% | Снижение на 10,9% к сравнению в ParkOps |
| Календарь июля | 424 события / 32 177 806 ₽ | Нужно отделить календарную стоимость от оплаченной выручки |

Ключевой риск: сейчас календарь, коммерческий отчет, аналитика продаж и расчет мотивации используют разные сущности и правила. До согласования словаря показателей красивые графики будут воспроизводить расхождения.

# 3. Объем доработки дашбордов

## 3.1. Единая модель данных

Единица учета: сделка; связанная сущность: мероприятие; денежные сущности: счет, оплата, возврат, прямые затраты и маржа.

Обязательные идентификаторы: ID сделки, ID мероприятия, клиент, сегмент, ответственный, источник, агентство/партнер, дата события.

Обязательные даты: создание, вход на этап, следующее действие, плановое закрытие, оплата, проведение, отмена.

Обязательные суммы: договор, оплачено, возвращено, чистая выручка, прямые затраты, валовая маржа.

История изменений этапа, суммы, вероятности, ответственного и плана должна храниться для аудита прогноза.

Справочник причин потерь и отмен централизован; вариант «другое» требует комментария.

## 3.2. Обязательные экраны

| Экран | Что показывает | Действие руководителя |
| --- | --- | --- |
| Сводка РОП | План/факт/прогноз, маржа, конверсия, отмены, coverage, просрочки | Определить отклонение и владельца действия |
| Пайплайн | Сделки по этапам, вероятностям, возрасту и следующему действию | Провести forecast review и снять блокеры |
| Продажи | Выручка, маржа, оплаты, средний чек, источники, продукты, сегменты | Перераспределить усилия и бюджет |
| Личный кабинет | План, факт, прогноз, KPI, бонус, сделки риска | Дать сотруднику понятный план действий |
| Калькулятор KPI | Факт и прогноз выплаты по версиям правил | Согласовать начисление с финансами/HR |
| B2B | Аккаунты, встречи, предложения, тендеры, повторные продажи, маржа | Управлять отдельной машиной корпоративных продаж |
| Агентская сеть | Агентства, статусы, брифы, сделки, активность, комиссия | Развивать партнерский канал и контролировать окупаемость |
| Качество мероприятий | NPS/CSI, жалобы, чек-листы, срывы, бюджетные отклонения | Связать бонус с качеством исполнения |

## 3.3. Фильтры и детализация

Период: день, неделя, месяц, квартал, год; дата создания сделки, дата оплаты и дата мероприятия переключаются отдельно.

Сегмент, продукт/пакет, источник, менеджер, агентство, этап, статус, площадка, размер чека и маржинальность.

Клик по любому показателю открывает список сделок, из которых он рассчитан; экспорт сохраняет те же фильтры.

Для каждого KPI доступны формула, источник, дата обновления, владелец и допустимое отклонение.

# 4. Пересборка пайплайн-дисциплины

Новая воронка должна быть не перечнем статусов, а системой обязательных доказательств перехода.

| Этап | Критерий входа/выхода | Вероятность | SLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Новый запрос | Есть контакт и источник; назначен ответственный | 10% | Первый контакт до 15 минут в рабочее время |
| Квалифицирован | Подтверждены формат, дата, гости, бюджет/диапазон, ЛПР | 25% | До 1 рабочего дня |
| Концепция и расчет | Собраны требования; назначена дата отправки предложения | 50% | До 2 рабочих дней |
| Предложение отправлено | Файл/ссылка и сумма зафиксированы; назначен follow-up | 60% | Следующее действие не позднее 2 дней |
| Переговоры / hold | Есть обратная связь, возражения и дата решения | 75% | Обновление не реже 3 дней |
| Договор / счет | Согласованы условия; счет выставлен; срок оплаты указан | 90% | Контроль ежедневно |
| Оплачено / выиграно | Оплата подтверждена; мероприятие связано со сделкой | 100% | Автоматически из платежа |
| Проведено | Закрыт чек-лист; затраты и NPS внесены | 100% | До 2 дней после события |
| Проиграно / отменено | Указаны причина, конкурент/альтернатива, сумма и комментарий | 0% | В момент закрытия |

## Обязательные правила

Сделка без следующего действия и даты считается неуправляемой и не входит в commit-прогноз.

Вероятность задается этапом; ручное изменение доступно только РОП с комментарием и журналом.

Просрочка следующего действия более 24 часов подсвечивается красным; более 3 рабочих дней вызывает эскалацию РОП.

При смене ответственного сохраняется история; массовое переназначение не обнуляет возраст сделки.

Повторное открытие проигранной сделки создает новую попытку, связанную с исходной, чтобы не искажать конверсию.

Отмена после оплаты учитывается отдельно от проигрыша до оплаты; возврат уменьшает чистую выручку и бонус.

## Прогнозные категории

| Категория | Правило | Использование |
| --- | --- | --- |
| Commit | Оплата/договор в высокой готовности, вероятность 90-100%, нет просрочки | Ожидаемый минимум |
| Best case | Вероятность 60-89%, подтвержден ЛПР и дата решения | Реалистичный верхний сценарий |
| Pipeline | Вероятность 10-59%, квалификация не завершена полностью | Потенциал и coverage |
| At risk | Любая вероятность при просрочке, потере даты/бюджета или негативном сигнале | Список вмешательства РОП |

## Ритм управления

Ежедневно до 10:00: каждый сотрудник обновляет сумму, этап, следующую активность и прогноз по своим сделкам.

Понедельник: 45-минутный forecast review по commit, best case, рискам и дефициту pipeline.

Среда: разбор конверсии, просрочек и причин потерь по менеджерам и источникам.

Пятница: фиксация прогноза недели, решений и владельцев; снимок сохраняется для оценки точности прогноза.

Ежемесячно: разбор отмен, маржинальности, KPI и корректности начислений до закрытия payroll.

## 4.1. Ролевая модель отдела и границы ответственности

Клиент должен проходить единый маршрут без повторного сбора информации и потери обещаний. У каждой сделки всегда один коммерческий владелец и один операционный владелец после передачи.

| Роль | Зона ответственности | Начало / завершение ответственности | Ключевые стандарты |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер по продажам | Принимает входящий запрос; квалифицирует; подбирает локацию и пакет; ведет коммуникацию, предложение, договор и оплату; фиксирует договоренности и причины отказа. | Начало: назначен новый запрос. Завершение: подтверждена оплата и принят handoff менеджером организации. | Ответ ≤15 минут; канал связи и мессенджер зафиксированы; обзорное видео отправлено; next action есть всегда; обещания не выходят за утвержденный каталог услуг. |
| Менеджер по организации мероприятия | Организует площадку, фуд-сервис, аниматоров и QR-коды; ведет подготовку; контактирует с заказчиком; встречает, сопровождает и провожает гостей; отвечает за поддержку и инциденты. | Начало: оплата подтверждена, бриф принят. Завершение: мероприятие закрыто, фактические данные и обратная связь переданы в CRM. | Подтверждение контакта ≤4 рабочих часов; контроль T-7 и T-1; единая версия брифа; реакция на инцидент ≤5 минут; итоговое сообщение клиенту в день события. |
| Руководитель отдела продаж | Устанавливает правила, SLA, планы и KPI; распределяет нагрузку; контролирует воронку, качество коммуникации и handoff; согласует исключения и ведет эскалации. | Постоянная ответственность за весь контур от входящего запроса до клиентской обратной связи. | Ежедневный контроль просрочек; еженедельный forecast и аудит качества; выборочная проверка переписок и видео; решение эскалаций в день обращения. |

## 4.2. Стандарт первого контакта и выбор оперативного канала

- Менеджер связывается с клиентом не позднее 15 минут в рабочее время, представляется, подтверждает полученный запрос и согласует продолжительность первого разговора.

- В ходе первого касания менеджер задает прямой вопрос: «Где вам удобнее оперативно получать материалы и уточнения: звонок, WhatsApp, Telegram или email?» При необходимости отдельно фиксируется удобный мессенджер.

- В CRM обязательны поля: предпочитаемый канал, мессенджер/контакт, разрешение на сообщения, дата согласования канала, резервный канал и допустимое время связи.

- После разговора менеджер отправляет в выбранный канал краткое резюме: задача, дата, число гостей, бюджетный диапазон, выбранная/рассматриваемая локация и согласованный следующий шаг.

- Менеджер не дублирует сообщения во все каналы. Переход в другой канал согласуется с клиентом и фиксируется в CRM; после звонка ключевые договоренности подтверждаются текстом.

- Голосовые сообщения отправляются только если клиент подтвердил такой формат. Коммуникация ведется с корпоративного аккаунта или номера, история должна быть доступна для контроля и передачи.

## 4.3. Персональное обзорное видео выбранной локации

Обязательное действие после первого касания: как только клиент выбрал локацию или сократил выбор до 1-2 локаций, менеджер отправляет в согласованный мессенджер персональное обзорное видео с закадровыми комментариями. Целевой SLA - до 30 минут после выбора; если съемка требует подготовки, менеджер сообщает точное время отправки.

| Элемент видео | Стандарт |
| --- | --- |
| Формат | Вертикальное видео 9:16, 60-120 секунд, без тяжелого монтажа; клиент и повод названы в начале. |
| Содержание | Вход и маршрут; общий вид и зонирование; предполагаемая расстановка; фуд-сервис; место работы аниматоров; точки выдачи/использования QR-кодов; санузлы и гардероб; сценарий на случай погоды или ограничений. |
| Закадровый комментарий | Менеджер связывает каждую зону с запросом клиента: количество гостей, возраст, формат, тайминг и особые условия. Не повторяет рекламные формулировки без отношения к запросу. |
| Завершение | Один конкретный следующий шаг: согласовать пакет, уточнить детали, забронировать слот или назначить просмотр. |
| Качество | Актуальная локация, понятный звук, достаточный свет, отсутствие посторонних персональных данных и обещаний, не подтвержденных операционной командой. |
| Фиксация | Ссылка/файл, локация, дата отправки, версия сценария и реакция клиента сохраняются в карточке сделки. |

## 4.4. Функциональные требования к CRM и автоматизациям

| Триггер | Автоматическое действие | Контроль / блокировка |
| --- | --- | --- |
| Создан входящий запрос | Назначить менеджера; запустить таймер первого ответа; создать задачу связаться. | Просрочка 15 минут подсвечивается и попадает РОП. |
| Первый контакт состоялся | Открыть обязательные поля канала связи, мессенджера, согласия, краткого брифа и next action. | Нельзя перевести в квалификацию без заполнения. |
| Выбрана локация | Создать задачу «Отправить обзорное видео» со сроком 30 минут; предложить шаблон сценария и библиотеку актуальных видео. | Без ссылки/файла и даты отправки этап отмечается как нарушение стандарта. |
| Видео отправлено | Записать канал, время, локацию и шаблон; создать follow-up по реакции клиента. | РОП видит долю отправок в SLA и выборку для аудита качества. |
| Оплата подтверждена | Создать handoff, назначить организатора, перенести выбранный канал и историю договоренностей, уведомить клиента о новой роли. | Передача заблокирована без оплаченной суммы, финального брифа, обещаний, видео и контактов. |
| Handoff принят | Создать задачи организатору T-7/T-1, чек-листы площадки, фуд-сервиса, аниматоров и QR-кодов. | Непринятый handoff через 4 рабочих часа эскалируется РОП. |
| День мероприятия | Открыть мобильный чек-лист, журнал инцидентов и быстрый контакт клиента. | Инцидент без реакции 5 минут эскалируется РОП. |
| Мероприятие завершено | Создать итоговое сообщение, NPS и задачу sales-менеджеру на повтор/рекомендацию. | Закрытие невозможно без фактического тайминга и отметки о клиентской обратной связи. |

## 4.5. Стандарты передачи клиента и коммуникации

Менеджер продаж представляет организатора клиенту в выбранном мессенджере и остается в переписке до подтверждения, что handoff принят обеими сторонами.

Организатор не просит клиента повторно сообщать данные, которые уже есть в брифе. Уточняются только пробелы, изменения и операционные детали.

Коммерческие изменения, скидки, возвраты и новые обещания согласуются с менеджером продаж и РОП; организатор не меняет цену самостоятельно.

После каждого значимого звонка ответственный отправляет текстовое резюме: что согласовано, что требуется от клиента, кто отвечает и к какой дате.

Чувствительные данные гостей и детей не пересылаются в неутвержденные личные чаты; используются корпоративные аккаунты и разрешенные хранилища.

При конфликте или риске срыва клиент получает проактивное сообщение с фактом, вариантом решения, владельцем и временем следующего обновления.

## 4.6. KPI качества по ролям

| Роль | Обязательные KPI | Контрольная цель для пилота |
| --- | --- | --- |
| Менеджер по продажам | First response time; заполнение канала/мессенджера; видео отправлено в SLA; квалификация; конверсия в оплату; полнота handoff; причины потерь. | ≥90% ответов ≤15 минут; ≥95% карточек с каналом; ≥90% видео в SLA; ≥95% handoff без возврата. |
| Менеджер по организации | Принятие handoff; выполнение T-7/T-1; готовность площадки/фуд-сервиса/аниматоров/QR; инциденты; соблюдение тайминга; NPS/CSI. | ≥95% handoff ≤4 часов; 100% чек-листов T-1; реакция на инцидент ≤5 минут; NPS target утверждается после baseline. |
| РОП | SLA отдела; доля управляемых сделок; конверсия и отмены; качество видео и переписок; handoff без возврата; прогноз; закрытие эскалаций. | Еженедельный аудит не менее 10 сделок и 5 видео; 100% критических эскалаций с владельцем и сроком. |

## 4.7. Критерии приемки ролевого функционала

- Тестовый лид нельзя перевести в квалификацию без заполненного предпочитаемого канала, мессенджера и next action.

- Выбор локации автоматически создает задачу на видео; просрочка видна менеджеру и РОП; файл или ссылка сохраняются в сделке.

- После оплаты handoff создается автоматически и содержит единый бриф, коммерческие обещания, выбранный канал, видео и контакт клиента.

- Организатор принимает handoff, получает T-7/T-1 и операционные чек-листы; клиент получает представление новой точки контакта в своем мессенджере.

- Дашборд раскрывает SLA, отправку видео, возвраты handoff, инциденты и KPI до списка конкретных сделок.

- РОП может выгрузить аудит коммуникации и доказательства соблюдения стандарта по выбранному периоду и сотруднику.

# 5. Проверка расчетов и требования к исправлению

Независимый пересчет выполнен по формулам файла «KPI_май.xlsx». Итоговые суммы мая совпадают с формулами книги, но сама методика содержит противоречия.

| Проверка | В книге | Пересчет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка менеджеров | 17 341 295 ₽ | 17 341 295 ₽ | Совпадает |
| Процентный бонус | 218 212,16 ₽ | 218 212,16 ₽ | Совпадает |
| KPI-бонус | 29 000 ₽ | 29 000 ₽ | Совпадает |
| Общая выплата блока | 1 707 212,16 ₽ | 1 707 212,16 ₽ | Совпадает |
| Бонус РОП | 75 269,74 ₽ | 75 269,74 ₽ | Совпадает |
| Выплата РОП | 245 269,74 ₽ | 245 269,74 ₽ | Совпадает |

## Выявленные ошибки и развилки

| № | Проблема | Требуемое решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкала описана как 1-3 / 3-6 / 6-9 млн ₽, формулы используют 1-2 / 2-5 / 5-9 млн ₽ | Утвердить единую шкалу и хранить ее в справочнике с датой действия |
| 2 | Ставка третьей ступени указана числом 1,75, то есть 175%, тогда как формулы используют 0,0175 | Исправить на 1,75% и добавить тест граничных значений |
| 3 | Для B2C есть порог 1 млн ₽, для B2B и остальных строк его нет | Явно утвердить разные правила по ролям либо унифицировать |
| 4 | Организаторам и арт-менеджерам протянут процент с выручки; комментарий требует количество мероприятий и 500 ₽/мероприятие | Заменить формулу на роль-специфический KPI; не использовать общий шаблон |
| 5 | Менеджеру по партнерствам также протянута шкала менеджера продаж | Настроить отдельную формулу по марже, новым/активным партнерам и оплаченным сделкам |
| 6 | KPI-бонус вводится вручную без расчета и доказательств | Автоматизировать критерии; ручную корректировку разрешить только с основанием и согласованием |
| 7 | Лист РОП подписан как ежеквартальный, но расчет и исходные данные выглядят месячными | Зафиксировать период начисления и правило закрытия |
| 8 | При 3 999 999 ₽ прибыли бонус РОП равен 0, при 4 000 000 ₽ сразу 40 000 ₽ | Подтвердить допустимость порогового скачка либо считать процент только с превышения |
| 9 | В базе зарплат 1,46 млн ₽ учтены вакансии; ФОТ сотрудников 2,10 млн ₽ включает другой состав и оклады call-центра 90 тыс. ₽ вместо 80 тыс. ₽ | Развести фактический, штатный и плановый ФОТ; синхронизировать справочник должностей/окладов |
| 10 | Расчет основан на выручке, хотя новая концепция мотивации декларирует маржу и качество | Добавить маржу, возвраты, NPS и стоп-факторы до запуска новой схемы |

## Обязательные автотесты калькулятора

Границы менеджерской шкалы: 999 999; 1 000 000; 2 000 000; 5 000 000; 9 000 000 ₽ и значения на 1 ₽ выше/ниже.

Границы РОП: 3 999 999; 4 000 000; 9 000 000; 12 000 000 ₽ и значения на 1 ₽ выше/ниже.

Нулевая/отрицательная маржа, частичная оплата, возврат, отмена после оплаты, перенос на другой месяц, смена менеджера.

Совпадение суммы личных начислений с итогом ведомости; округление только на финальном шаге до копеек.

# 6. Личные KPI и калькулятор

Для каждого сотрудника создается отдельная карточка с индивидуальным месячным планом. Набор метрик зависит от роли, но формулы и источники едины и версионируются.

| Сотрудник / роль | Основные KPI по умолчанию |
| --- | --- |
| Наталья Криводуд, РОП | План выручки и маржи отдела; точность прогноза; конверсия; отмены; pipeline coverage; дисциплина CRM; выполнение B2B и агентского roadmap |
| Кристина Могачёва, старший менеджер | B2B выручка/маржа; новые и повторные клиенты; встречи; предложения; конверсия; forecast; просрочки; средний чек |
| Татьяна Баландина, B2C | Оплаченная выручка/маржа; конверсия; средний чек; отмены; скорость follow-up; pipeline coverage; NPS |
| Дмитрий Григорьев, B2C | Оплаченная выручка/маржа; конверсия; средний чек; отмены; скорость follow-up; pipeline coverage; NPS |
| Людмила Запорожец, B2C | Оплаченная выручка/маржа; конверсия; средний чек; отмены; скорость follow-up; pipeline coverage; NPS |
| Алексей Чиняев, корпоративные продажи | B2B выручка/маржа; новые аккаунты; встречи с ЛПР; предложения; конверсия; цикл сделки; повторные продажи |
| Лилия Рамазанова, обращения | Скорость первого ответа; доля обработанных в SLA; квалификация; число переданных SQL; полнота данных; потерянные обращения |
| Варвара Чугреева, обращения | Скорость первого ответа; доля обработанных в SLA; квалификация; число переданных SQL; полнота данных; потерянные обращения |
| Максим Сашенко, арт-менеджер | NPS/CSI; качество программы; новые продукты/шоу; выручка и маржа новых шоу; соблюдение сроков; инциденты |
| Виктория Валикова, арт-менеджер | NPS/CSI; качество программы; новые продукты/шоу; выручка и маржа новых шоу; соблюдение сроков; инциденты |
| Чермен Гамаонов, организация | Успешно проведенные мероприятия; NPS; жалобы/срывы; чек-лист; бюджетное отклонение; своевременная передача данных |
| Мария Парехина, организация | Успешно проведенные мероприятия; NPS; жалобы/срывы; чек-лист; бюджетное отклонение; своевременная передача данных |
| Менеджер агентской сети, TBD | Активные агентства; квалифицированные агентства; брифы; оплаченные сделки; выручка/маржа; активация; повторные продажи; стоимость канала |

## Функции калькулятора

Показывать факт, прогноз на конец месяца и три сценария: conservative, target, stretch.

Рассчитывать прогноз бонуса из текущего pipeline с учетом вероятности, даты оплаты, маржи и стоп-факторов.

Показывать сотруднику «что нужно сделать до следующей ступени»: сумма/маржа, количество сделок, KPI качества.

Хранить оклад, план, ставки, пороги, веса KPI, максимумы и дату начала действия в настройках, а не в коде формулы.

Фиксировать снимок правил при закрытии месяца; последующее изменение справочника не меняет прошлые начисления.

Давать расшифровку выплаты до уровня сделки/KPI и экспорт ведомости для финансов/HR.

Поддерживать индивидуальные планы на неполный месяц, отпуск, выход нового сотрудника и смену роли.

# 7. Отдельный план роста B2B

Стартовая гипотеза: утвердить один из сценариев 2026 после сверки маржинальности: floor 24 млн ₽, target 30 млн ₽, stretch 36 млн ₽. При факте около 11 млн ₽ на 16 июля это требует еще 13/19/25 млн ₽ до конца года.

| Поток | Действия | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Продукт | Собрать 5-7 корпоративных пакетов с понятной вместимостью, составом, SLA сметы и минимальной маржой | Конверсия пакетов; маржа; средний чек; срок подготовки предложения |
| Целевые аккаунты | Сформировать ICP и список 150 компаний Москвы; выделить HR, internal communications, marketing, executive assistants | Новые аккаунты; контакты ЛПР; встречи; SQL |
| Outbound | Еженедельные персональные касания, звонки, письма, LinkedIn/Telegram; сценарии под тип события | Касания; ответы; встречи; предложения; pipeline created |
| Повторные продажи | Реактивация клиентов 2024-2026; календарь корпоративных поводов; QBR по топ-20 | Повторная выручка; retention; доля multi-event клиентов |
| Тендеры и крупные сделки | Реестр тендеров, квалификация fit/no-fit, стандартный пакет документов, deal desk | Win rate; цикл; маржа; отклонение от прайса |
| Управление | Отдельный план, воронка и forecast; еженедельный review с Натальей | Coverage минимум 3x к плану; точность прогноза; просрочки |

| Период | Результат |
| --- | --- |
| Первые 30 дней | Утверждены сегменты и пакеты; 150 target accounts; очищена база; личные планы; pipeline не менее 3x месячного плана |
| 31-60 дней | Запущен outbound; проведены первые встречи; реактивированы бывшие клиенты; сформирован best case на квартал |
| 61-90 дней | Зафиксированы win/loss паттерны; масштабируются рабочие сегменты; корректируются пакеты, цены и KPI |

# 8. Проект развития московской агентской сети

До назначения отдельного менеджера бизнес-владелец проекта - Наталья Криводуд. Операционный владелец обозначается как TBD и выбирается по итогам двухнедельного пилота/оценки загрузки; персональное назначение не закладывается в систему заранее.

## Цель и стартовые ориентиры

Создать управляемый канал продаж через московские event-агентства с прозрачной атрибуцией, комиссией и защитой маржи.

Стартовые ориентиры до конца 2026 года для утверждения: база 100 агентств, 40 квалифицированных, 20 подключенных, 10 активных, 15 оплаченных сделок, 10 млн ₽ выручки при согласованной минимальной марже.

Активным считать агентство, которое принесло оплаченный бриф/сделку за последние 90 дней; одно знакомство активностью не считается.

## Воронка агентства

| Этап | Критерий |
| --- | --- |
| Целевое | Соответствует ICP: Москва/МО, детские, семейные, корпоративные или массовые мероприятия |
| Квалифицировано | Есть профиль, объем, тип клиентов, ЛПР и потенциальный формат сотрудничества |
| Презентация | Проведена встреча/тур; отправлен агентский пакет |
| Подключено | Согласованы условия, комиссия, правила регистрации лида и SLA |
| Первый бриф | Получен квалифицированный запрос с датой, бюджетом и клиентом |
| Активно | Есть оплаченная сделка за 90 дней |
| Повторное | Вторая и последующая оплаченная сделка |
| Спящее/потеряно | Нет активности или указана причина отказа/паузы |

## План работы менеджера агентской сети

| Период | Фокус | Контроль |
| --- | --- | --- |
| 0-30 дней | ICP, условия, презентация, агентский kit, 100 агентств, 30 первичных контактов, 10 встреч | Список, контакты, встречи, причины отказов |
| 31-60 дней | 20 подключений, туры по площадке, первые брифы, совместные предложения | Подключенные, брифы, pipeline, SLA ответа |
| 61-90 дней | Активация, повторные касания, кейсы, рейтинг партнеров, реферальные механики | Активные агентства, оплаты, маржа, повторные сделки |

## Требования к дашборду агентской сети

Карточка агентства: контакты, специализация, оборотный потенциал, ответственный, этап, последняя/следующая активность, условия комиссии.

Атрибуция сделки: агентство, конкретный контакт, дата регистрации лида, срок защиты, комиссия, конфликт каналов и решение.

Метрики: число агентств по этапам, активация, брифы, сделки, выручка, маржа после комиссии, средний чек, цикл, повторные продажи.

Рейтинг агентств A/B/C по фактической марже и регулярности; спящие партнеры автоматически попадают в реактивацию.

В калькуляторе менеджера агентской сети учитывать не количество подписанных контактов, а активированные агентства и оплаченные маржинальные сделки.

# 9. Технические и нефункциональные требования

Обновление операционных данных не реже чем каждые 15 минут; финансовые статусы - после подтверждения оплаты/возврата.

Ролевая модель: сотрудник видит свои сделки и KPI; РОП - весь отдел; финансы/HR - расчет выплат; администратор - справочники и версии правил.

История изменений и аудит действий обязательны для этапов, сумм, планов, KPI, ручных корректировок и начислений.

Все суммы отображаются с едиными правилами округления; валюта - ₽; проценты хранятся как доли, но показываются как проценты.

Время загрузки сводки до 3 секунд для типового месячного фильтра; таблицы поддерживают сортировку, поиск и экспорт CSV/XLSX.

Дашборды адаптивны для ноутбука и мобильного просмотра; критические показатели и список действий доступны без горизонтальной прокрутки.

Справочник формул и данных имеет владельца, дату обновления и журнал версий.

# 10. Приемка

| Критерий | Условие приемки |
| --- | --- |
| Сверка данных | Показатели дашборда совпадают с источниками на тестовом периоде; расхождения объяснены и задокументированы |
| Формулы | Все граничные автотесты пройдены; нет #REF!, деления на ноль, скрытых ручных коэффициентов |
| Пайплайн | Нельзя перевести сделку без обязательных полей; просрочки и причины потерь работают |
| Прогноз | Commit/best case/pipeline воспроизводятся из снимка и доступны в сравнении факт-прогноз |
| Личные KPI | У каждого действующего сотрудника есть план, факт, прогноз, расшифровка и калькулятор выплаты |
| B2B и агентства | Раздельные планы, воронки, владельцы, маржа и отчетность; нет смешения с B2C |
| Аудит | Любая ручная корректировка имеет автора, дату, основание и согласующего |
| UAT | Наталья, финансы/HR и минимум по одному представителю B2C, B2B, организации мероприятий подписали протокол |

# 11. Приоритеты реализации

| Этап | Содержание | Критерий готовности |
| --- | --- | --- |
| P0 - данные и правила | Словарь, справочники, очистка этапов/причин, исправление формул | Один показатель - одно определение |
| P1 - управление | Сводка РОП, пайплайн, просрочки, forecast, drill-down | Еженедельный review идет из системы |
| P2 - мотивация | Личные KPI, калькулятор, прогноз выплаты, ведомость | Май-июль пересчитаны без ручных расхождений |
| P3 - рост | B2B и агентский контуры, сегментные планы, рейтинги | Есть отдельные планы, pipeline и владельцы |
| P4 - качество | NPS/CSI, чек-листы, инциденты, маржа после проведения | Бонус связан с качеством и экономикой события |

Решение для старта: утвердить Наталью бизнес-владельцем, зафиксировать P0/P1 как обязательный MVP и не запускать новую мотивацию до закрытия расхождений шкалы, ролей, ФОТ и периода начисления.